## Slide 1: 提 纲
项目进展和困难风险
项目目标完成情况

## Slide 2: 项目4.1.1-多维深度态势感知 进展和困难风险
互联网证书系统威胁模型
  当前的互联网证书系统：
    在用户对 Web 的访问过程存在证书劫持隐患（中间人攻击）
    在 SSL 证书的签发过程中存在错误身份验证的隐患
    在 CA 之间的商业活动中存在不同 CA 交叉信任的隐患
  2010 年至今，国内外多次发生影响巨大的证书安全事件，包括 CA 未经授权签发证书、证书过期导致重大经济损失，利用伪造证书进行证书劫持攻击等
  根据真是安全事件和背后的攻击模型，构建互联网证书系统威胁模型
① 证书劫持攻击隐患
② 根证书注入隐患
③ 部署证书过期隐患
④ 身份验证错误隐患
⑤ 交叉信任隐患

## Slide 3: 项目4.1.1-多维深度态势感知 进展和困难风险
困难风险
  困难：
    1. 不能够对研究目标有明确的认识，导致没有清晰的研究框架
    2. 对于当前的证书系统的认识不够，未能明确研究切入点
    3. 全球范围内数据扫描收集实时性不足，会导致无法实时风险感知
  应对措施：
    1. 从证书系统现实发生的安全事件入手，根据威胁模型构建态势感知框架
    2. 借鉴他人工作的思路，找到研究的切入点
    3. 在全球范围内设立多个数据扫描点，分摊扫描任务

## Slide 4: 项目4.1.1-多维深度态势感知 目标完成情况
课题6目标及考核指标 | 阶段性完成情况 | 完成度
构建互联网证书系统的画像和图谱 | 能够绘制全球 CA 签发证书的基本画像，建立 CA 签发证书模板；能够绘制全球证书部署的信任链关系，以及 CA 之间的证书信任关系 | 65%
初步建成全球证书系统多维深度态势感知 | 能够从 IPv4 活跃地址、主流访问域名、证书透明度日志三个角度感知全球的证书系统，构建全球主要网站及中国重点域名证书数据集 | 65%
支持互联网证书系统的风险感知能力 | 知晓互联网证书系统真实发生的各类重大安全事件 建立互联网证书系统的威胁模型 | 40%
发表高水平论文2篇 | 计划发表证书系统安全综述论文1篇，全球证书系统风险感知测量论文1篇 | 15%
申请发明专利2项，软件著作权1项 | 已调研商业界相关软件的优缺点，后续根据调研结果对软件进行修改，计划申请专利和软件著作权 | 15%