## Slide 1: 证书测绘系统开发进度
张天宇
2024/02/26

## Slide 2: 系统模块设计
1. 证书扫描（初步版本）
  负责管理Web-PKI扫描进程
  新建自定义扫描进程
2. 证书、CA分析结果查询（未完成）
  显示每一次扫描的分析结果
  支持单词扫描数据导出
3. 证书查询（初步版本）
  提供查询界面
  显示证书的具体内容以及证书之间的关系等信息
Notes: 分析证书到底是要解决什么问题？
PKI本身的问题
证书安全事件——对于数据的大量关联分析
2. 从证书引申出其他问题
通过证书追踪网站、IP、网络设备等
通过证书对特定CA分析
信息泄露*
发现规则、规则验证
综述需要有一个好的切入点
*****
找到做研究的套路和风格
*****
ppt：
研究背景（证书为什么有用）
研究问题（**优先**）
研究框架（画图）
核心算法
系统的定位就是3，4的集成
通过框架确定系统的组成、以及系统需要达到的要求
公有云的平台
规划下学期目标：
1. 综述
2. 系统的壳子
3. 问题的深入思考和成果

## Slide 3: 系统模块设计
4. CA查询（未完成）
  提供查询界面
  显示CA的基本信息、CA之间的关系等
5. 域名、IP查询（未完成）
  提供查询界面
  显示从域名或IP处获得的证书，显示链接错误信息等

## Slide 4: 证书扫描设计
1. 支持三种扫描方式：
  提供域名列表扫描
  提供IPv4区域扫描
  提供CT日志扫描
  （目前阶段仅支持域名扫描）
2. 可自定义扫描参数，支持多个扫描进程同时运行（开发模式中只允许同时存在一个进程）
3. 可实时观察到所有扫描进程的状态，并随时终止扫描进程

## Slide 5: 证书查询设计
1. 提供多种查询参数，如SHA256、域名、有效期
2. 选择证书可以查看具体信息：
  1. 证书基本内容解析
  2. 证书的历史扫描记录
  3. 证书验证所有可能的证书链（暂未实现）
  4. 证书的吊销状态历史记录（暂未实现）

## Slide 6: 数据存储设计
由于后期的整体数据量会比较庞大，数据存储的设计需要满足以下几个要求：
1. 对于证书、域名、CA等信息的查询要尽可能快速；
2. 尽可能节省存储空间，不重复存放大量的数据，比如证书的原始PEM数据等；
3. 数据方便导出，且导出时尽量不做大量的查询

## Slide 7: 数据存储设计
需要存储数据类别 | 数据举例
扫描进程状态信息、扫描原始数据 | 扫描进度 扫描错误信息
证书相关数据 | 证书原始数据 证书解析后基本信息 证书何时何处被扫描
每一次扫描的证书、CA数据 | 单次扫描获得证书集合 统计分析结果
CA整体分析 | CA签发证书的数量、质量 CA之间的关系

## Slide 8: 快速查询设计理念
1. 在存储单次扫描证书数据的基础上，建立证书总表，以方便证书的查询：
  有两个总表，名称为cert_store_content和cert_store_raw
  cert_store_content存放证书的部分解析信息，如域名、有效期、签发者等，方便用户查询定位
  cert_store_raw存放证书原始数据，如果用户想查看具体内容，可以返回给前端进行内容显示
  使用证书的唯一SHA256设立数据库索引，加快查询速度
2. 存储所有的原始的扫描数据，以方便域名查询：
  scan_data表存放了所有扫描日志，包括扫描日期、扫描网站域名以及返回的证书链
  该表后期会非常庞大，所以按照扫描的日期进行分区，每一个月会进行一次分区

## Slide 9: 减小存储空间
区分证书固有信息和非固有信息：
  固有信息：一个特定证书的原始数据和解析内容
  非固有信息：该证书被扫描到的时间、返回证书的网站等
  只存储一次固有信息，用证书的唯一SHA256来关联证书的固有与非固有信息
比如：
  上文提到的 cert_store_raw 和 cert_store_content 属于证书的固有信息，一个特定的证书只会有一条记录
  cert_scan_metadata 统计所有证书的扫描出现时间，以及扫描来源域名；cert_issuer_relation 统计证书之间的父子关系 这两类属于非固有信息，一个证书会有多条记录

## Slide 10: 数据方便导出
对于每一次的扫描，建立独有的证书数据表
虽然会适当重复存储数据，但是保证了数据导出时不用从其他数据表中进行大量的查询
cert_data_{time} 存放每一次扫描的证书sha256和TEXT内容，方便单次扫描数据导出

## Slide 11: 数据存储设计
1. 扫描进程状态信息、扫描原始数据：
数据表 | 表格描述 | 设计原因
scan_process_status | 扫描进程状态信息，如开始时间、当前状态、扫描证书总数量等 | 数据实时更新，
scan_data | 扫描日期、扫描网站域名以及返回的证书链，按照扫描的日期进行分区，每一个月会进行一次分区 | 方便之后对域名下的证书进行查找 分区能够

## Slide 12: 数据存储设计
2. 扫描到的证书原始数据，解析后具体内容，元数据：
（1）cert_data_{time} 存放每一次扫描的证书sha256和TEXT内容，方便单次扫描数据导出
（2）cert_store_raw 存放所有证书的TEXT内容、sha256，该表作为主字典，用以查询证书
（3）cert_store_content 存放证书sha256，以及一些统计用基本信息，按照签发者的org name来分区
（4）cert_scan_metadata 统计所有证书的扫描出现时间，以及扫描来源域名，用证书的sha256来分区
（5）cert_issuer_relation 统计证书之间的父子关系

## Slide 13: 数据存储
3. 对每一次扫描的证书、CA统计分析结果
（1）cert_stat_result 根据扫描进程ID来存放证书分析统计信息
（2）ca_stat_result 根据扫描进程ID来存放CA分析统计信息
（3）